宁波市科技计划项目

验 收 证 书

甬科验字[2022]第70-06号

项 目 名 称：港口物流智能调度平台的设计与实施评价研究：基于车载物联网芯片技术

项 目 编 号：202002N3138

项 目 类 别：公益性计划（市级）

完 成 单 位：宁波诺丁汉大学

主要协作单位：宁波鸭嘴兽供应链管理有限公司

验 收 形 式：通讯验收

主持验收单位：宁波诺丁汉大学（盖章）

宁波市科技局：              （盖章）

验 收 日 期：2022年10月

宁波市科学技术局

二OO八年

一、项目简介： 随着中国互联网飞速发展，大数据深入现代物流行业，从而催生了一批以鸭嘴兽为代表的互联网货运服务平台，为现代物流市场提供了极大便利。互联网货运平台爆炸式的发展存在诸多亟待解决的问题：首先，新兴的互联网货运服务平台缺乏车辆行驶大数据的积累。其次，信息匹配精准度和效率有待提高。再次，货车运输的路径规划还有进一步优化的空间。最后，平台需要理解和培养终端用户对平台的使用。 基于上述的问题，本项目有以下四个目标： 一是构建基于车载物联网设备的车辆行驶大数据收集存储系统。尽管大多数运输车辆已经安装了北斗导 航系统，但是互联网货运平台并不能直接获取车辆行驶信息，只能从第三方购买实时数据而非历史 数据。因而如何通过技术手段积累车辆行驶大数据成为了一个难点。二是设计基于港口物流实时情境的派单推荐系统，辅助平台人员决策。传统的推荐系统被广泛地应用于 各类信息系统中，也存在着大量不同的推荐算法。然而如何找到合适的运单属性数据和司机运输偏 好数据存在一定困难。 三是设计基于车载芯片数据的货运车辆路径规划及调度算法，辅助平台人员决策。货车路径优化存在更 多的约束条件，因而在数据建模方面存在挑战。而且模型可能存在多个目标（例如车辆油耗、司机 疲劳程度等，更增加了模型的复杂度。最后我们希望设计并实施基于用户反馈的的系统评价，改善系统设计。因为传统研究缺乏对一线司机驾驶员的调研，司乘人员的配合度可能会较低。我们的设计是基于一线司机的实际反馈，更具操作性。 本项目设计的智能派单推荐系统在初期主要是对人工派单的的辅助，预计能为平台提高效率，减少潜在的内部腐败风险。远期实现自动派单，人工辅助的目标可为平台进一步减员增效。而路径规划及调度智能辅助系统将帮助司机更好的规划行车路线，降低油耗，促进节能环保，同时提高司机的净收入，并且减少潜在的疲劳驾驶风险。用户反馈研究将促进司机的实际使用率，潜在提高他们的收入。从更大的范围来看，本项目将提高宁波港进出口物流活动的整体效率，提高宁波港周边的交通效率，打造宁波港进出口物流现代高效的形象。

二、主要研究内容和主要技术经济指标： 1、项目合同书订立的内容和指标 本项目主要有三大研究内容： 1. 设计一套供平台运营方使用的智能派单推荐系统。该系统主要解决物流运输订单的指派问题，降低运营人员决策的时间成本，同时提升其决策效率。通过将运输订单匹配给最合适的司机，本推荐系统能够实现客户和司机的双赢，进而提升平台参与者的满意度。 2. 旨在根据港口运输公司的实际需求，构建货运车辆路径规划及调度智能辅助系统。该系统主要基于车载芯片提供的历史及实时数据对卡车路径选择提供辅助信息，同时可考虑路径与调度联合规划及多种优化目标。 3. 在推荐系统和路径优化系统开发完毕的基础上，研究如何让最终的用户更好的接受系统的辅助。 本项目设计的智能派单推荐系统在初期主要是对人工派单的的辅助，预计能为平台提高效率，减少潜在的内部腐败风险。远期实现自动派单，人工辅助的目标可为平台进一步减员增效。而路径规划及调度智能辅助系统将帮助司机更好的规划行车路线，降低油耗，促进节能环保，同时提高司机的净收入，并且减少潜在的疲劳驾驶风险。用户反馈研究将促进司机的实际使用率，潜在提高他们的收入。从更大的范围来看，本项目将提高宁波港进出口物流活动的整体效率，提高宁波港周边的交通效率，打造宁波港进出口物流现代高效的形象。 项目实施第一年：2019/11-2020/10 完成150-200辆集装箱运输车辆的设备安装调试，收集数据，建立大数据中心。 设计并实施港口物流调度平台的推荐系统。 项目实施第二年：2020/11-2021/10 设计并实施路径规划及调度智能辅助系统。 根据用户反馈调整系统，完成系统实施。 申请1项发明专利和1项软件著作权。 计划参与国际会议，并发表相关论文。 在整个项目期间预计培养2名博士，6名硕士，并发表2-3篇SCI/SSCI/EI论文，发表3-4篇国际会议论文，申请1项发明专利和1项软件著作权。

2、项目已完成的内容和实际达到的指标 1. 申请了1项发明专利：CN113869566-基于司机及工厂满意度来建议集卡到厂时间的优化方法 2. 获得了1项计算机软件著作权：2022SR0898140 – 集装箱物流订单智能调度系统V1.0 3. 人才培养。目前两名在读博士的论文题目都与此项目密切相关。两位博士都已经开始了他们的第四年博士。有六名硕士毕业，毕业论文均与此项目相关。 4.共发表了四篇SCI/SSCI国际期刊论文，和四篇国际顶级会议论文，如下： Peng, N., Feng, Y., Song, X., Niu, B., & Yu, J. (2022). Configurational paths to medical crowdfunding success and failure based on a crisp-set qualitative comparative analysis. Industrial Management & Data Systems, 122(5), 1306-1332.（SCI） Tang, L., Han, H., Tan, Z., & Jing, K. (2021). Centralized collaborative production scheduling with evaluation of a practical order-merging strategy. International Journal of Production Research, 1-20.（SSCI） Zhang, L., Liu, H., & Cai, Z. (2022). Addressing the consensus on information sharing in CPFR information systems: Insights from manufacturer–retailer dyads. International Journal of Production Research, 60(11), 3569-3588. （SSCI） Fu, S., Fang, J., Cai, Z., Lim, E. T. K., Tan, C. W., & Yang, H. (2022). Advancing health-related abilities and behaviors via health apps: a large-scale survey from self-regulation perspective. Internet Research, 32(4), 1097-1130. （SSCI） Song, Xiaofei; Cai, Zhao; Chong, Alain; Lim, Eric T. K.; and Yang, Haiping, "Investigating the Effect of PK Team Diversity on Live Streaming Gifting Behavior: The Moderating Role of PK Repetition" (2021). PACIS 2021 Proceedings. 117. Yangyang Cheng, Jie Fang, Zhao Cai and Hefu Liu,“Pay It Forward: Unraveling the Role of Cause-related Marketing in the Curvilinear Relationship between Price-oriented Function Usage and Consumer Satisfaction” (2022). ICIS 2022 Proceedings. Xiaofei Song, Mengyao Fu, Jie Fang, and Zhao Cai, “Disentangling the Effect of Shared Experience on Emotional Arousal in Entertainment Live Streaming” (2022). ICIS 2022 Proceedings. Xueqi Bao, Minghuan Shou, and Jie Yu, “Exploring Metaverse: Affordances and Risks for Potential Users” (2022). ICIS 2022 Proceedings.

3、项目未完成的内容和未实际达到的指标及原因说明 无

三、验收专家组综合评价意见： 由余捷主持的“港口物流智能调度平台的设计与实施评价研究：基于车载物联网芯片技术”，作为宁波市科技局公益性计划项目，经过近三年的研究与实践，取得了丰富的成果。专家组再汇总了多份鉴定报告，特提出如下鉴定意见： 该项课题的选题和立项具有非常重要的现实意义。（展开） 该课题内容充实，结构完整，成果丰硕。（展开） 该课题具有一定的开拓性和创新性。（展开） 总之，验收专家组认为该课题研究成果已完成预期目标要求，并达到国内领先水平，一致同意通过评审。希望课题组在总结课题成果的基础上，对项目成果的工程化和普适性再做更进一步的探索。希望课题组的成果能够推广到更广泛的企业实践活动中。 组长（签名）： 年 月 日

四、项目完成人员名单

| 序号 | 姓 名 | 性别+出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工作单位 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余捷 | 男1981.3 | 副高 | 博士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 项目整体规划，合作单位协调，理论研究 |
| 2 | 蔡昭 | 男1989.1 | 副高 | 博士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 推荐系统设计与优化 |
| 3 | 谭真 | 男1987.1 | 中级 | 博士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 数学建模与算法设计 |
| 4 | 鲍雪琪 | 女1992.2 | 初级 | 硕士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 数据分析 |
| 5 | 李毓君 | 女1992.11 | 初级 | 硕士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 数据分析与建模 |
| 6 | 宋潇斐 | 女 1994.9 | 初级 | 硕士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 文献整理，系统设计 |
| 7 | 徐博珏 | 女1996.8 | 初级 | 硕士研究生 | 宁波诺丁汉大学 | 文献整理，系统评估 |
| 8 | 滕建超 | 男1981.10 | 初级 | 硕士研究生 | 宁波华保信息科技有限公司 | 系统研发 |
| 9 | 谢闽峰 | 男1980.11 | 初级 | 硕士研究生 | 宁波鸭嘴兽供应链管理有限公司 | 系统研发 |

五、验收专家组成员名单

| 姓 名 | 工作单位 | 现从事专业 | 职务、职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张剑青 | 浙江万里学院 | 财务管理/高级审计师 | 高级会计师 |  |
| 杨华 | 浙江万里学院 | 科研管理 | 教授 |  |
| 陈熹 | 浙江大学 | 管理信息系统/数据科学 | 教授 |  |
| 杨雪 | 南京大学 | 管理信息系统 | 教授 |  |
| 刘和福 | 中国科学技术大学 | 管理信息系统 | 教授 |  |
| 六、主持验收单位意见： 同意验收。 盖章 年 月 日 |

宁波市科技计划项目（课题）经费决算表

| 项目编号 |  | 项目归口 管理部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投入经费（万元） | 项目支出经费（万元） |
| 科 目 | 计划数 | 实际数 | 科 目 | 市级财 政补助 | 归口部门配套 | 单位 自筹 |
| 合 计 |  |  | 合 计 |  |  |  |
| 市级财政补助 |  |  | 设备费 |  |  |  |
| 归口部门配套 |  |  | 材料费 |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |
|  |  |  | 燃料动力费 |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费 |  |  |  |
|  |  |  | 会议费 |  |  |  |
|  |  |  | 国际合作与交流费 |  |  |  |
|  |  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  |  |
|  |  |  | 专家咨询费 |  |  |  |
|  |  |  | 管理费 |  |  |  |
|  |  |  | 激励支出 |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 依托单位财务负责人：（签字） 依托单位负责人：（签字） 年 月 日 （公章） |

购置的主要设备仪器清单

| 序号 | 仪器/设备名称 | 数 量 | 购置经费 |
| --- | --- | --- | --- |